## 需求分析（待讨论、待决定的事项）：

### 条形码打印机的相关资料已提供给IT部，待IT部决定；

### A+B合成C，Wim已发送流程图，待港迪修改。

## 功能开发

### 移动类型、物料类型及科目配置：待SAP联调；

### 寄售领料：入库时不传sap，出库时，将入库105和出库405记录一并传给sap：待SAP联调；

### 通信模版，156服务器端口不通，待中远IT部解决；

### 会议反馈问题处理，持续进行中。

## 接口对接（IT部）

### 发票接口：双方已开发完成，待校验接口数据与系统数据是否匹配；

### 仪表接口：我方已开发完成，待ZEE完成；

### 燃油接口：我方已开发完成，待ZEE完成；

### 数据仓库接口：目前PO接口已对接完成，剩余接口待ZEE提供；

### 外挂查询库存余量系统接口：待ZEE提供接口；

### 显示当日工单的外挂程序接口：待ZEE提供接口；

### SAP接口联调：“功能开发1”和“功能开发2”，待SAP联调。

## 测试案例优化

### 测试案例最新版已更新，更新日期2024-3-25。

## 操作手册修订

### 已完成。

## GDPR

1. 已完成90%。

## 待用户提供的清单

### 标准层级、故障代码（故障问题、原因、措施-OA 43，75[我方已发送模板，邮件主题EAM - 56 cost types and material types 2023/9/7 15:24]；

### po发送给供应商邮件的布局-OA 71；

### 在途数据（建议方案一：在途数据量大则考虑按模板提供；建议方案二：量少则可以考虑在系统并行期间手工录入，无需提供）。